| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛЭМЭhЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИГЛИНСКИЙ РАЙОН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 452420, Пятилетка ауылы, !62к урамы, 4 Тел.\факс (34795) 2-62-83 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |  | 452420, с. Пятилетка, ул. Центральная, 4 Тел.\факс (34795) 2-62-83 e-mail: nadegdino_igl@mail.ru |

Бойорок                                                                                  Распоряжение

«21»    март    2016 г.                          № 02-07-01                         «21»    марта    2016 г.

# О  создании  противопаводковой  комиссии

сельского  поселения    Надеждинский  сельсовет

В  целях  обеспечения  своевременной  и  качественной  подготовки гидротехнических  сооружений, мостов, коммунально-энергетических  сетей,  инженерных  коммуникаций,  организаций  к  пропуску  ле дохода  и  подъему  уровня   воды  рек  в  период  весеннего  половодья  на  территории  сельского  поселения  в  2016  году,  а  также  защиты  населения  и  сохранения  материальных  ценностей  на  затапливаемых  территориях

- Утвердить  прилагаемый  состав  противопаводковой  комиссии  сельского  поселения  Надеждинский  сельсовет  (прилагается).

- Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий    по  безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  на  территории  СП  (прилагается).

- Главе  сельского  поселения  Полухиной  В.В.  осуществлять  постоянный  контроль  за  прохождением  паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения.

- Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  землеустроителя  сельского  поселения  Савина  В.И.

Глава   сельского  поселения                                                   В.В.Полухина

Утвержден  распоряжением

главы  администрации  СП

Надеждинский  сельсовет

муниципального  района

Иглинский  район  РБ

от  21.03.2016 г.  № 02-07-01

# С О С Т А В

противопаводковой  комиссии  сельского  поселения

Надеждинский  сельсовет  муниципального  района

Иглинский  район  Республики   Башкортостан

Савин  В.И.       – землеустроитель  СП,  председатель  комиссии;

Салихов Н.С.    -   староста  СП,  заместитель  председателя  комиссии;

Гузеев  А.В.    . – бригадир  МТФ  КФХ  Исянов,  секретарь  комиссии;

Члены  комиссии:

Жуманиязов  М.Б .   -   депутат  Совета СП;

Шабаев  О.В.             -  депутат  Совета  СП;

Маслова  Н.Н             - фельдшер  ФАП,  депутат  Совета  СП;

Абдрахимов  А.Х.     -  староста д. Булан-Турган,  депутат  Совета  СП

Дубовицкий  Н.Ф.  –    староста  с. Пятилетка

Исполнитель  Савин В.И.

Тел. 2-60-33

Утвержден  распоряжением

администрации  сельского

поселения   Надеждинский

сельсовет  от 21.03.2016 г.

№ 02-07-01

# П  Л  А  Н

мероприятий  противопаводковой   комиссии

сельского  поселения  Надеждинский  сельсовет

муниципального  района  Иглинский  район

Республики Башкортостан

на    2016 год

| № | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовать противопаводковую комиссию и утвердить план мероприятий на 2016 г | до 20.03.2016 г. | Глава СП |
| 2 | Очистить от снега и льда дренажных труб по улицам населенных пунктов СП | с 15 марта по 30 марта 2016 г. | Глава СП Депутаты СП |
| 3 | Очистка от мусора дренажных сливов по автомобильным трассам М –5 и районных трасс проходящих по территории СП (20 сливов) | с 1 марта по 30 марта 2016 г. | Руководители ФГУ ДЭП – 104 и Иглинского ДРСУ |
| 4 | Организовать дежурство членов противопаводковой комиссии и руководителей бюджетных учреждений | На период паводка | Глава СП |
| 5 | Обследование гидротехнических сооружений | С 1 марта по 20 марта 2016 г. | Члены противопаводковой комиссии |
| 6 | Обход медработниками Надеждинского ФАП и Тикеевского медпункта подворно населенные пункты СП и обеспечение медикаментами нуждающихся | С 10 марта по 20 марта 2016 г. | Маслова Н.Н. Захитова Ф.М. |
| 9 | Вскрытие обочин дорог от снега СП Надеждинский сельсовет | С 1 марта по 1 апреля 2016 г. | ФГУ ДЭП-104, Иглинское ДРСУ |
| 10 | Вскрытие обочин улиц населенных пунктов от снега по населенным пунктам СП | С 1 марта по 1 апреля 2016 г. | Депутаты Совета СП Бригадир МТФ |
| 11 | Проверка исправности стационарных таксафонов и телефонов по СП | С 1 марта по 10 марта 2016 г. | начальник узла связи Иглинского района |
| 12 | Подвоз продуктов в магазины РАЙПО | До 1 апреля 2016 г. | Начальник РАЙПО Имамутдинов Р.А |